Projectplan

Naam: Jop Visser

Leerlingnummer: 168812

Datum: 17-01-2022

Versie: 1

Inhoudsopgave

Inleiding	3

Doelstellingen	3

Betrokkenen	3

Benodigdheden	3

Takenlijst	4

Planning	4

Risico’s	5

Projectgrenzen	6

# Inleiding

Het restaurant Excellent Taste is een restaurant waar lunches en diners geserveerd worden. Meestal is het zo druk dat tafels gereserveerd moeten worden. Als gasten zonder te reserveren komen, is de kans groot dat zij moeten worden weggestuurd omdat alle tafels bezet zijn. Op dit moment worden de reserveringen op papier bijgehouden. De drank- en eetbestellingen worden wel geautomatiseerd verwerkt. De opdracht is dat we een systeem voor reserveringen maken en een systeem voor bestellingen.

# Doelstellingen

Er moet een reserveringsysteem komen, een bestellingsysteem en de menukaart moet weergegeven worden.

En er moet een bon gegenereerd kunnen worden met alle informatie over de klant en de bestelling.

# Betrokkenen

Developers:

Jop Visser

Chris de Jong

Projectleider:

Dave van Boven

Opdrachtgever:

Leo Verhoeven

# Benodigdheden

Laptops

Rustige werkplek met internetverbinding

Kladblok

Tekst editor voor het coderen

Pen en papier

Opdrachtenboekje

Google chrome

Microsoft word

# Takenlijst

Programma van Eisen

PvE gesprek

PvE mailen naar de opdrachtgever

Projectplan

Projectplan gesprek

Projectplan mailen naar de opdrachtgever

Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp

Functioneel en Technisch Ontwerp mailen naar de opdrachtgever

Realiseren

Testplan

Opleveren

We gaan het project realiseren met PHP, dit gaan we coderen met Visual Studio Code.

Voor de planning maken we gebruik van scrum.

Het samenwerken doen we met Git.

# Planning

| Planning ontwerp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Programma van Eisen schrijven | 17-01-2022 | 09:15 | 17-01-2022 | 10:15 | 60:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Programma van Eisen gesprek | 17-01-2022 | 10:15 | 17-01-2022 | 10:25 | 10:00 | Jop Visser Chris de Jong Leo Verhoeven |
| Programma van Eisen inleveren | 17-01-2022 | 10:30 | 17-01-2022 | 10:32 | 02:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Projectplan schrijven | 17-01-2022 | 10:45 | 17-01-2022 | 12:15 | 90:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Projectplan gesprek | 17-01-2022 | 13:20 | 17-01-2022 | 13:30 | 10:00 | Jop Visser Chris de Jong Leo Verhoeven |
| Projectplan inleveren | 17-01-2022 | 14:05 | 17-01-2022 | 14:07 | 02:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Functioneel Ontwerp schrijven | 17-01-2022 | 14:15 | 17-01-2022 | 15:45 | 90:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Functioneel Ontwerp inleveren | 17-01-2022 | 15:45 | 17-01-2022 | 15:46 | 01:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Technisch Ontwerp schrijven | 18-01-2022 | 09:00 | 18-01-2022 | 12:00 | 180:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Technisch Ontwerp inleveren | 18-01-2022 | 12:05 | 18-01-2022 | 12:07 | 02:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Ontwikkelomgeving klaarmaken | 18-01-2022 | 12:10 | 18-01-2022 | 13:00 | 50:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Realiseren en testen | 19-01-2022 | 08:45 | 19-01-2022 | 17:00 | 495:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Realiseren en testen | 20-01-2022 | 08:45 | 20-01-2022 | 17:00 | 495:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Acceptatietest schrijven | 24-01-2022 | 08:45 | 24-01-2022 | 13:00 | 255:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Acceptatietest inleveren | 24-01-2022 | 13:00 | 24-01-2022 | 13:05 | 05:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Opleveren | 25-01-2022 | 08:45 | 25-01-2022 | 09:00 | 15:00 | Jop Visser Chris de Jong |
| Evalueren | 25-01-2022 | 09:00 | 25-01-2022 | 12:00 | 180:00 | Jop Visser Chris de Jong |

# Risico’s

De teamwork zou fout kunnen gaan, dit voorkomen wij door goede communicatie.

Dat er een onderdeel van de applicatie te moeilijk is.

We gaan dit voorkomen door bronnen te gebruiken zoals w3schools en vragen te stellen.

# Projectgrenzen

De barman heeft een voorraad heeft dat digitaal staat, maar dat hoeven we niet te koppelen.

De opdrachtgever vroeg ook naar de mogelijkheid voor een koppeling met het boekhoudsysteem, maar dat gaat niet gebeuren, omdat dit niet realistisch is voor de dringendheid van de opdracht.

De opdrachtgever heeft aangegeven dat de menukaart niet aangepast moet kunnen worden.